АДМИНИСТРАЦИЯ

российская федерация белгородская область

.

КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » марта 2015 года                                                                                   № 38-р

О мероприятиях по пропуску паводковых вод

В соответствии с Уставом Красненского сельского поселения, в целях обеспечения устойчивого функционирования предприятий, расположенных на территории Красненского сельского поселения и недопущения срывов в период весеннего паводка 2015 года, оказания необходимой помощи населению в опасных зонах и сокращению до минимума материального ущерба предприятий и организаций сельского поселения:

  - Утвердить план мероприятий по подготовке к весеннему паводку и обеспечению безопасности населения Красненского сельского поселения на 2015 год (прилагается).

  - Утвердить состав противопаводковой комиссии Красненского сельского поселения (прилагается).

  - Утвердить состав аварийной бригады по оказанию необходимой помощи населению в опасных зонах в период весеннего паводка (прилагается).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу администрации Красненского сельского поселения Плешкова С.И.

Утверждено

распоряжением администрации Красненского сельского поселения

от « 10 » марта 2015 года № 38-р

Состав

противопаводковой комиссии Красненского сельского поселения

| Плешков Сергей Иванович | глава администрации Красненского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Пахомова Елена Александровна | заместитель главы администрации Красненского сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| Рощупкина Ирина Николаевна | специалист по вопросам ЖКХ, энергетики, связи администрации Красненского сельского поселения, секретарь комиссии; |

Члены комиссии:

| Федосова Татьяна Николаевна | директор МБУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» |
| --- | --- |
| Филин Сергей Иванович | Начальник участка ДСУ-2 |
| Капустин Владимир Васильевич | Директор МУП ЖКХ «Красненское» |
| Головин Петр Иванович | Начальник газовой службы в с. Красное |
| Ярцева Заира Петровна | заведующая МБДОУ Центр развития ребенка «Детский сад «Капелька» |
| Попова Надежда Борисовна | заведующая Свистовским сельским клубом |
| Плешкова Валентина Николаевна | Заведующая Польниковским сельским клубом |
| Борисовская Оксана Николаевна | директор Красненского РДК |
| Цепелева Наталья Борисовна | и.о. главного врача ОГБУЗ «Красненская ЦРБ» |
| Ильин Василий Михайлович | Руководитель МУП по благоустройству и озеленению «Красненское» |
| Кузнецов Сергей Анатольевич | главный специалист по землеустройству и управлению муниципальным имуществом |
| Какоткин Александр Стефанович | водитель администрации Красненского сельского поселения |

Утверждено

распоряжением администрации Красненского сельского поселения

от « 10 » марта 2015 года № 38-р

План мероприятий

по подготовке к весеннему паводку и обеспечению безопасности населения Красненского сельского поселения на 2015 год

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионно обследовать места возможного подтопления | до 15 марта | Рощупкина И.Н. специалист по вопросам ЖКХ, энергетики, связи администрации Красненского сельского поселения |
| 2 | Заготовить необходимое количество щебня и песка | до 15 марта | Ильин В.М., руководитель МУП по благоустройству и озеленению «Красненское» (по согласованию) Кузнецов С.А., главный специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации Красненского сельского поселения Какоткин А.С., водитель администрации Красненского сельского поселения |
| 3 | Провести сходы граждан по вопросу подготовки к весеннему паводку и обеспечению безопасности | до 15 марта | Плешков С.И., глава администрации Красненского сельского поселения |
| 4 | Провести разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период паводка | до 15 марта | Рощупкина И.Н. специалист по вопросам ЖКХ, энергетики, связи администрации Красненского сельского поселения |
| 5 | Провести инструктаж по обеспечению безопасных методов труда при пропуске весеннего паводка с отметкой в журнале инструктажа по технике безопасности | до 15 марта | Рощупкина И.Н. Ильин В.М., руководитель МУП по благоустройству и озеленению «Красненское» (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить своевременное рыхление льда и устранение заторов на опасных участках прудов и водоемов | до 15 марта | Ильин В.М., руководитель МУП по благоустройству и озеленению «Красненское» (по согласованию) |
| 7 | Организовать в школах проведение занятий по обучению мерам предосторожности на водоемах и поведению в паводковый период | до 15 марта | Пахомова Е.А. Заместитель главы администрации Красненского сельского поселения; Федосова Т.Н., директор Красненской СОШ (по согласованию) |
| 8 | Организовать работу по очистке стоков по улице Первомайская | до 15 марта | Ильин В.М., руководитель МУП по благоустройству и озеленению «Красненское» (по согласованию) |
| 9 | Провести проверку наличия товаров первой необходимости в селе Киселевка , селе Свистовка | до 15 марта | Серова Э.С., специалист по вопросам социальной сферы администрации Красненского сельского поселения |
| 10 | Провести в ФАП сел Свистовка и Польниково проверку наличия медицинских средств первой необходимости для оказания медицинской помощи населению | до 15 марта | Серова Э.С., специалист по вопросам социальной сферы администрации Красненского сельского поселения |
| 11 | Организовать контроль и запрещение движения по ГТС № 3 «Зона отдыха Каскад прудов» в случае затопления | До 20 марта | Ильин В.М., руководитель МУП по благоустройству и озеленению «Красненское» (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить необходимое количество ограждений, шлагбаумов, дорожных знаков, организовать дежурство по пропуску паводка | До 20 марта | Ильин В.М., руководитель МУП по благоустройству и озеленению «Красненское» (по согласованию) |
| 13 | Организовать очистку труб, шлюзов для пропуска паводковой воды на обслуживаемых дорогах с. Свистовка, с.Киселевка, с.Малиново, с. Польниково | До 15 марта | Филин С.И. Начальник участка ДСУ-2 (по согласованию) |

Утверждено

распоряжением администрации Красненского сельского поселения

от « 10 » марта 2015 года № 38-р

Состав аварийной бригады

по оказанию необходимой помощи населению в опасных зонах в период весеннего паводка 2015 года

| Плешков Сергей Иванович | Глава администрации Красненского сельского поселения |
| --- | --- |
| Пахомова Елена Александровна | заместитель главы администрации Красненского сельского поселения |
| Рощупкина Ирина Николаевна | специалист по вопросам ЖКХ, энергетики, связи администрации Красненского сельского поселения |
| Чубарых Сергей Петрович | начальник ПЧ № 26 |
| Капустин Владимир Васильевич | директор МУП ЖКХ «Красненское» |
| Головин Петр Иванович | начальник Красненской РЭГС |
| Бабин Олег Иванович | начальник Красненской РЭС |
| Попов Николай Иванович | технический служащий Свистовского сельского клуба |
| Кузнецов Сергей Анатольевич | главный специалист по землеустройству и управлению муниципальным имуществом администрации Красненского сельского поселения |
| Какоткин Александр Стефанович | водитель администрации Красненского сельского поселения |