АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

российская федерация белгородская область



.

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 29 » марта 2016 года № 66-р

**Об утверждении плана основных мероприятий**

**и работ по проведению месячника по благоустройству на территории Красненского сельского поселения в 2016 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красненского сельского поселения, в целях благоустройства территории Красненского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий и работ по проведению месячника по благоустройству на территории Красненского сельского поселения в 2016 году.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Красненского сельского поселения Пахомову Е.А.

****

Приложение

к распоряжению администрации Красненского сельского поселения

от « 29 » марта 2016 г. № 66-р

**План**

**основных мероприятий и работ по проведению месячника по благоустройству на территории**

**Красненского сельского поселения в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ, мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| 1 | Навести экологический и санитарный порядок на закрепленных и прилегающих территориях | Еженедельно  пятница | Рощупкина И.Н.  Руководители предприятий, организаций, отделов (по согласованию) | Согласно плана закрепления территории и телефонограмм по конкретизации работ |
| 2 | Навести экологический и санитарный порядок в зоне отдыха «Каскад прудов», восстановить тротуары и дорожки | до 25.04.2016 г. | МУП по благоустройству и озеленению «Красненское»  (Ильин В.М.)  (по согласованию) | Привести содержание деревьев и кустарников в соответствие с инструкцией содержания скверов и парков |
| 3 | Очистить и побелить сад в районе бывшего пионерского лагеря | до 06.04.2016 г. | ОГУ «Красное лесничество»  (Мишуков А.Н.)  (по согласованию) | Побелка деревьев, уборка мусора и сухих веток |
| 4 | Провести ремонт оборудования, навести экологический и санитарный порядок на территории стадиона в восточной зоне застройки переулок Восточный | до 05.04.2016 г. | Красненская ДЮКФП  (Борисов В.И.)  (по согласованию) | Ремонт скамеек, оборудования детской игровой площадки |
| 5 | Провести замену всех выпавших деревьев на территории Красненского сельского поселения, посадить сосну на участке ул. Подгорная от пересечения с переулком Подгорный, ул. Пролетарская от пересечения с ул. Большевистской | до 01.04.2016 г | Ильин В.И.  ОСЗН  (Дручинина Е.Н.)  (по согласованию) | ул. Подгорная от пересечения с переулком Подгорный, ул. Пролетарская от пересечения с ул. Большевистской |
| 6 | Провести уборку производственной зоны ООО «Талис», провести ремонт зеленой защитной полосы | до 08.04.2016 г | Пашков А.И.  (по согласованию) | Убрать металлолом |
| 7 | Завершить работы по уборке свалки ТБО с. Красное. Грейдировать территорию, прилегающую к свалке | до 08.04.2016 г | МУП ЖКХ «Красненское»  (Капустин В.В.)  (по согласованию) |  |
| 8 | Провести высадку саженцев по программе «Зеленая столица» по плану «Весна - 2015» | до 10.04.2016 г | Администрация сельского поселения Плешков С.И. | Руководители предприятий, учреждений ,отделов  участники |
| 9 | Обновить надписи информационных щитов в дубравах, высаженных в честь 25-летия вывода войск из республики Афганистан и 60-летия со дня образования Белгородской области | до 06.04.2016 г | Администрация сельского поселения  Кузнецов С.А. |  |
| 10 | Ликвидировать несанкционированные свалки по населенным пунктам поселения | до 10.04.2016 г | Администрация Красненского сельского поселения  Рощупкина И.Н. |  |
| 11 | Навести экологический и санитарный порядок на территории кладбищ по населенным пунктам поселения, завезти песок | до 15.04.2016 | Депутаты Земского собрания  (по согласованию) жители территории, (по согласованию)  работники администрации сельского поселения | Привлечь технику МУП по благоустройству и озеленению, спонсоров |
| 12 | Организовать измельчение кустарниковой растительности в местах вырубки, сбор полученной щепы для дальнейшего использования | весь период | Администрация Красненского сельского поселения  Плешков С.И.  Ильин В.М.  (по согласованию) |  |
| 13 | Навести санитарный и экологический порядок на территории водоема № 4 (зона отдыха - выше кирпичного завода), лыжероллерная трасса | до 17.04.2016 | Отдел по делам молодежи физической культуры и спорта  Глотова Н.М.  (по согласованию) |  |
| 14 | Провести побелку опор ЛЭП на территории села Красное и до границы поселения, по населенным пунктам с. Красное, с. Польниково, с. Свистовка, х.Малиново, с. Киселевка | до 18.04.2016 г | Администрация Красненского сельского поселения  Плешков С.И.  Ильин В.М.  (по согласованию) | Привлечь для выполнения работников бюджетной сферы в количестве 15 чел. |
| 15 | Навести экологический и санитарный порядок база «Сельхозтехники» (дворовая территория, подъезд) | до 15.04.2016 г | ИП Новиков А.И.  (по согласованию)  Смирных П.Н.  (по согласованию)  Плешков С.И. | Убрать строительные материалы, сложить, убрать битый кирпич |
| 16 | Благоустроить территорию, прилегающую к аптекам, расположенным по ул.Светличная, ул.Октябрьская | до 09.05.2016 г | Польщиков А.В.  (по согласованию)  Шатский А.И.  (по согласованию) | Высадить древесно-кустарную растительность, цветы, сделать подъездные пути, стоянки для автотранспорта |
| 17 | Провести подворовой обход населения по вопросу наведения экологического и санитарного порядка на прилегающей территории, ремонту фасадов и ограждений | до 01.04.2016 г | Кузнецов С.А.  Рощупкина И.Н. | Ремонт фасадов, ограждений, уборка территории, фотофиксация, выдача предписаний |
| 18 | Заключить соглашения с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о содержании прилегающей территории и объектов комплексного благоустройства, завершить разработку паспортов благоустройства объектов | до 01.05.2016 г | Кузнецов С.А.  Рощупкина И.Н. Руководители организаций, предприятий и учреждений  (по согласованию) |  |
| 19 | Навести санитарный и экологический порядок на участке дороги ул. Подгорная – пер. Восточный напротив домовладения Мамонова В.И. | до 10.04.2016 г | МУП по благоустройству и озеленению «Красненское»  Ильин В.М.  (по согласованию), участники экологического субботника | Участники субботника – 8 чел. |
| 20 | Очистить от мусора обочины дорог Алексеевка - Красное, Чернянка - Красное, Острогожск - Красное от границы поселения Красное – Польниково, Красное - Свистовка | до 15.04.2016 г | Администрация Красненского сельского поселения  Плешков С.И., привлеченные участники субботника | Транспорт МУП по благоустройству и озеленению (Ильин В.М.)  Число привлеченных участников – 15 чел. |
| 21 | Провести высадку саженцев ели на территории с. Красное, с. Польниково, с. Свистовка | до 31.03.2016 г | МУП по благоустройству и озеленению «Красненское»  Ильин В.М.  (по согласованию), Заведующая Польниковским сельским клубом  Плешкова В.Н.  (по согласованию)  Заведующая Свистовским  сельским клубом  Попова Н.Б.  (по согласованию) | Замена выпавших деревьев, посадка новых крупномеров |

* Привлечение на каждый день субботника не менее 50 человек.